御笔易学

×

qingnang.cc 青囊

对标分析优化方案

古籍数字化 AI 推演平台 · 功能 / 设计 / 技术全维度对标

2026 年 6 月

# 目  录

一、整体架构对比

二、视觉设计系统深度分析

三、动画与交互特效

四、功能覆盖面对比

五、功能性对标优化方案

六、视觉 / 交互 / 动效优化方案

七、技术债务清理

八、实施优先级矩阵

九、关键文件清单

十、同业案例参考

十一、验证指标

# 一、整体架构对比

qingnang.cc（青囊 Aether Pouch）是基于 Next.js App Router + Turbopack 构建的古籍数字化 AI 推演平台，托管于 Vercel + Cloudflare CDN。御笔易学 (yubiyixue.xyz) 是 React SPA + Vite + Express 架构，托管于自建 Ubuntu VPS。两者服务于同一类用户群体，但在技术选型、设计品质、功能覆盖上存在系统性差距。

| 维度 | qingnang.cc | 御笔易学 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架 | Next.js + Turbopack + RSC | React SPA + Vite 6 | 保持 Vite，加代码分割 |
| 部署 | Vercel + Cloudflare CDN | Ubuntu VPS + Nginx | 保持 VPS（备案），可加 CDN |
| CSS 方案 | Tailwind v4 (CSS-first) | Tailwind v3 + CSS 变量 | 升级到 Tailwind v4 |
| 动画引擎 | 27+ 纯 CSS 关键帧 | 4 个基础动画 | 扩展至 12-15 个 |
| PWA | 完整支持 | 无 | 必须添加 |
| SEO | 完整 OG / JSON-LD / 百度 | 仅基础 title | 必须添加 |
| 主题系统 | 3 套 | 1 套 | 扩展至 3 套 |
| 字体系统 | Serif 标题 + Sans 正文 | SF Pro + Noto 混用 | 宋体标题 + 黑体正文 |

# 二、视觉设计系统深度分析

## 2.1 色彩系统

qingnang.cc 使用中文古典色调命名，三套主题通过 CSS 变量驱动。御笔当前使用 Apple 蓝白 HSL 配色，与命理古籍主题气质不匹配。以下为核心色值对照：

| Token | classic 主题 | zen 主题 | zen-dark | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --dai-qing (黛青) | #004d4d | #1f2d2d | #e8e8e3 | 主文本 / 标题 |
| --dai-qing-light | #006666 | #4a5c5c | #a8b0ac | 次要文本 |
| --xuan-zhi (宣纸) | #fbfaf5 | #fbfaf5 | #14181a | 页面背景 |
| --xuan-zhi-dark | #e8e4c9 | #f4f1e8 | #1c2225 | 卡片背景 |
| --hu-po-jin (琥珀金) | #d4af37 | #c9a14a | #c9a14a | 强调色 / 金色 |
| 红色系 (合参) | #9c3d54 | #b24a63 | #b24a63 | 三术合参卡片 |

建议实施方案：御笔 CSS 色板全面迁移至宣纸/黛青/琥珀金体系，详见第六节。

## 2.2 字体系统

qingnang.cc 全站标题使用 font-serif (Noto Serif SC + 宋体)，正文使用 font-sans (Noto Sans SC)。字体层级清晰，古籍韵味统一。

御笔当前混用 SF Pro / Noto Sans / Noto Serif，缺乏系统字体层级。建议在 :root 建立独立字体变量。

## 2.3 组件命名体系

qingnang.cc 拥有 .qn- 前缀完整组件体系，设计语言高度一致。御笔类名混乱（card / btn / ink-nav / subtabs），缺乏统一命名空间。

| 组件 | qingnang 类名 | 御笔当前 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按钮 | .qn-btn --primary / --amber | .btn .btn-primary | .yb-btn --primary / --gold |
| 卡片 | .qn-card --interactive | .card | .yb-card --hover |
| 表单域 | .qn-field __head / __label | .field-wrap / .field | .yb-field |
| 导航栏 | .qn-navbar --scrolled | .ink-nav | .yb-navbar |
| 印章 | .qn-seal | 无 | 新增 .yb-seal |
| 分隔线 | .divider-ink | 无 | 新增 .divider-ink |

# 三、动画与交互特效

qingnang.cc 内置 27+ CSS 关键帧动画。御笔当前仅有 rotate / pulse / fadeIn / scaleIn 4 个，远不足以支撑古籍美学交互深度。

## 3.1 高频核心动画（建议优先实现）

| 动画名 | 触发场景 | 技术参数 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| glow-breathe | Logo 呼吸发光 | drop-shadow + text-shadow 3s | P0 |
| ink-spread | 水墨扩散效果 | scale(0→2.5) + blur 2.5s | P0 |
| coin-flip | 六爻硬币翻转 | rotateY(0→720deg) 1.2s | P0 |
| foil-sheen | 金色箔片流光 | background-position 偏移 13s | P0 |
| btn-sheen-sweep | 按钮光泽扫过 | skew + translate 4.8s | P1 |
| blink-cursor | 打字光标闪烁 | step-end 0.8s | P1 |
| pulse-lamp | 指示灯脉冲 | box-shadow 2.4s | P1 |
| glyph-float | 符文上浮消散 | translateY + opacity 10s | P2 |
| trinity-flow | 三连线流动 | stroke-dashoffset 1.8s | P2 |
| hecan-pulse | 合参完成脉冲 | scale(1→1.035) 1.2s | P2 |

## 3.2 Web 特效组件

| 特效组件 | 技术实现 | 适用御笔页面 |
| --- | --- | --- |
| .gold-foil-text (金箔文字) | background-clip: text + 3 层渐变 + 动画 | 页首标题 / 八字日主显示 |
| .ink-border (水墨描边) | ::before 伪元素 + mask-composite | 卡片框 / 按钮边框 |
| .spotlight-card (聚光灯) | ::after radial-gradient 跟随鼠标 mousemove | 功能入口卡片 |
| .divider-ink (水墨分割线) | 三色渐变 gradient | section 分隔 |
| .yb-seal (古印章) | 红色底 + inset box-shadow | 「御笔」品牌标识 |
| .marquee (典籍滚动) | translateX(-50%) 无限 + 渐变遮罩 | 首页 banner |

# 四、功能覆盖面对比

此页面使用横向排版以完整展示 4 列对照表格。

| 功能 | qingnang.cc | 御笔当前 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 八字排盘 | 有（免费） | 有 | 持平 |
| 八字详批 | 有（付费 + RAG 古籍溯源） | 有（AI 无溯源） | 缺 RAG 溯源 |
| 八字合盘 | 有（免费） | 有 | 持平 |
| 紫微斗数 | 有（免费） | 无 | 缺核心术数 |
| 七政四余 | 有（免费） | 无 | 缺 |
| 三术合参 | 有（旗舰） | 无 | 缺旗舰功能 |
| 六爻起卦 | 有 | 有（含梅花易数） | 持平 |
| 奇门遁甲 | 有（免费） | 无 | 缺 |
| 大六壬 | 有（免费） | 无 | 缺 |
| 每日时令 | 有（免费） | 无 | 高优先补充 |
| 风水分析 | 无 | 有（户型图 + 位置） | 独有优势 |
| 藏经阁 Wiki | 有 | 无 | 缺内容功能 |
| 百宝袋 Toolkit | 有 | 无 | 缺 |
| 主题切换 | 3 套 | 1 套 | 缺 |
| PWA 支持 | 完整 | 无 | 缺 |
| 双人格 AI 模式 | 有（博导/老友） | 无 | 缺差异化 |
| 按次计费 | 有（赠 50 灵签） | 免费 | 缺商业模式 |

# 五、功能性对标优化方案

## 5.1 每日时令（P1，工作量 3 天，ROI ★★★）

零成本高留存功能。利用已有的 lunar-typescript 库和 ganzhi.ts 中的节气表，80% 逻辑现成。展示当日干支、节气、宜忌、五行日主颜色指示。与新用户互动的每日入口。

## 5.2 RAG 古籍锚定（P1，工作量 5 天，ROI ★★★）

这是 qingnang.cc 最核心的差异化竞争力——每一句 AI 解读都引用《滴天髓》《三命通会》《增删卜易》等古籍原文并标注出处。

技术方案：把现有 duanyu.ts（1494行 64卦×18维）和 zhantiduans.ts 的断语库用 embedding 向量化，在 AI prompt 中动态注入最相关的古籍片段。可用本地 text-to-vector + 余弦相似度，无需外部向量数据库。

## 5.3 紫微斗数（P1，工作量 7 天，ROI ★★★）

覆盖十二宫排盘(命宫→父母宫)、14颗主星(紫微系+天府系)、辅星、四化。需要新建算法模块。对齐 qingnang 的免费排盘策略。

## 5.4 双人格 AI 模式（P2，工作量 3 天，ROI ★★）

同一张盘可选「博导模式」或「老友模式」。博导：引经据典、逻辑严密；老友：风趣直白、接地气比喻。实现：同一个 AI prompt 架构，改 system.message 的 tone 参数。

## 5.5 按次计费系统（P2，工作量 5 天，ROI ★★★）

参考 qingnang「注册赠 50 灵签，按次计费、无订阅」模式。需要微信支付集成 + 用户余额管理 + 计费中间件。

## 5.6 SEO + PWA（P0，工作量 2 天，ROI ★★★）

添加完整 Open Graph / Twitter Card / JSON-LD / 百度验证 meta 标签；manifest.webmanifest + Service Worker 离线缓存；移动浏览器添加至桌面提示。

# 六、视觉 / 交互 / 动效优化方案

## 6.1 CSS 色板全面替换

从 Apple-style HSL 蓝白过渡到宣纸/黛青/琥珀金古籍配色：

| CSS 变量 | 当前值 | 新值 | 色名 |
| --- | --- | --- | --- |
| --background | 0 0% 100% (白) | #fbfaf5 | 宣纸 |
| --foreground | 0 0% 9% (近黑) | #004d4d | 黛青 |
| --accent | 211 100% 50% (蓝) | #d4af37 | 琥珀金 |
| --muted | 0 0% 96% (浅灰) | #f4f1e8 | 浅宣 |
| --border | 0 0% 91% | rgba(0,0,0,0.06) | 淡墨 |
| --success | 141 72% 42% (绿) | #2d6a4f | 苍翠 |
| --danger | 358 75% 52% (红) | #9c3d54 | 朱砂 |

## 6.2 动画扩展（8 个核心关键帧）

全部定义在 src/index.css，组件通过 Tailwind 类或内联 animation 引用。每个动画 5-15 行 CSS：

- glow-breathe — Logo 呼吸发光 (drop-shadow + text-shadow, 3s)

- ink-spread — 墨水扩散 (scale + blur, 2.5s)

- coin-flip — 六爻硬币 (rotateY 720deg, 1.2s)

- foil-sheen — 金箔流光 (background-position, 13s)

- btn-sheen — 按钮扫光 (skew + translate, 4.8s)

- blink-cursor — 打字光标 (step-end, 0.8s)

- pulse-lamp — 指示灯 (box-shadow, 2.4s)

- glyph-float — 符文上浮 (translateY + opacity, 10s)

## 6.3 组件特效（6 个亮点）

- .gold-foil-text — 金箔文字，用于八字日主和页首标题

- .ink-border — 水墨描边，用于卡片和按钮

- .spotlight-card — 聚光灯跟随鼠标，用于功能入口

- .divider-ink — 水墨三色分割线

- .yb-seal — 古印章组件，用于品牌标识

- .marquee — 典籍滚动字幕，用于首页 banner

# 七、技术债务清理

| 项目 | 当前状态 | 改进目标 |
| --- | --- | --- |
| CSS 文件 | 1565 行单文件 + 大量内联 style | 拆分 design tokens → tokens.css |
| 字体引用 | SF Pro / Noto Sans / Serif 混用 | 统一 font-serif / font-sans 类名 |
| Canvas 组件色值 | 写死的 '#E0DDD5' / '#2C2C2C' | 全面支持 CSS 变量动态配色 |
| 暗色/主题切换 | 仅 CSS 变量预备，无触发机制 | 添加主题切换按钮 + 3 套主题 |
| Vite chunk | 单个 1.4MB JS bundle | 添加 manualChunks 代码分割 |
| PWA | 无 manifest / SW / install | 添加完整 PWA 支持 |
| IndexedDB 同步 | 补丁式修复 | 重构为统一 sync 层 |

# 八、实施优先级矩阵

此页面使用横向排版以完整展示 5 列矩阵。

| 优先级 | 项目 | 工作量 | ROI | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 立即 | SEO + PWA 支持 | 2 天 | ★★★ | 无 |
| P0 立即 | CSS 色板 + 字体替换 | 3 天 | ★★★ | 无 |
| P0 立即 | 动画关键帧 8 个 | 2 天 | ★★★ | 无 |
| P0 立即 | 组件特效 4 个 | 2 天 | ★★★ | 无 |
| P1 高优先 | 每日时令 (黄历) | 3 天 | ★★★ | lunar-typescript |
| P1 高优先 | RAG 古籍锚定 | 5 天 | ★★★ | duanyu.ts embedding |
| P1 高优先 | 紫微斗数 | 7 天 | ★★★ | 无 |
| P2 中优先 | 双人格 AI 模式 | 3 天 | ★★ | AI prompt 调整 |
| P2 中优先 | 按次计费 + 微信支付 | 5 天 | ★★★ | 微信支付商户号 |
| P2 中优先 | 3 套主题切换 | 2 天 | ★★ | CSS 变量已就绪 |
| P3 低优先 | 奇门/大六壬/七政 | 22 天 | ★★ | 需新建大量算法 |

# 九、关键文件清单

以下文件需要在 P0 阶段修改或新建：

## 需重写 (P0)

- src/index.css — 色板 / 字体 / 动画全量替换

- tailwind.config.js — 对齐新色板

- src/App.tsx — 添加主题切换 / PWA manifest

- src/components/layout/TopNav.tsx — 导航栏古籍风适配

- src/components/ui/Card / Button / Badge — 样式适配新色板

## 需新建 (P0-P1)

- src/styles/tokens.css — 设计 token 独立文件

- public/manifest.webmanifest — PWA 清单

- public/sw.js — Service Worker

- src/features/daily/DailyPage.tsx — 每日时令页

- src/utils/rag.ts — RAG 检索工具函数

- src/features/bazi/BaziPersonaToggle.tsx — 双人格切换组件

- src/features/ziwei/ — 紫微斗数模块

## 可复用资源（已存在，无需改动）

- src/utils/duanyu.ts (1494行) — 断语库，RAG 的文本源

- src/utils/zhantiduans.ts — 占题断语库

- src/utils/ganzhi.ts — 干支/节气/四柱计算

- lunar-typescript — 农历转换核心库

# 十、同业案例参考

## 10.1 Aura AI — AI 五行命盘

许志豪 2026 年作品，Vite 8 + React 19 + Tailwind v4 + Anthropic SDK，4 天从 idea 到 Vercel 上线。

- 五行 runtime CSS 变量：金/木/水/火/土整页 accent color 即时切换，呼应命盘五行本质

- Canvas 2D 水墨流场粒子：由 Claude 共写，未使用 framer-motion/three.js，从零生成水墨游丝动画

- Claude Design 做整体风格 prototype，古典美學 + 現代互動 + 結構化 AI 輸出三者同时成立

- 客户端纯函数日干推算 (Julian Day Number → 60 甲子循环)，不依赖后端

- AI 结构化输出 (JSON output + prompt cache 降 token 成本)，繁体/英文双语支持

## 10.2 问卜 AI (wenbu.net)

Vue 3 + Element Plus + ECharts + Spring Boot + MySQL。前后端分离，WebSocket 实时 AI 对话。

- ECharts 绘制八字干支图、十神关系图、九宫格局可视化

- 支持 DeepSeek / ChatGPT 多模型切换

- 完整的 SaaS 计费与用户体系

## 10.3 对御笔的直接启发

水墨 Canvas 粒子动画和五行 CSS 变量即时换肤是御笔可以实现的最具视觉冲击力的特性。Canvas 2D 动画不需要 three.js——仅用原生 Canvas API + requestAnimationFrame 即可实现流动的墨水粒子效果。建议在 P0 的「组件特效」中优先实现金箔文字和水墨描边，在 P1 的 Canvas 扩展中实现水墨流场背景。

# 十一、验证指标

| 指标 | 当前 | 目标 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lighthouse 评分 | ~70 | >90 | Chrome DevTools Audit |
| PWA 安装可用 | 否 | 是 | 移动端 → 添加到桌面 |
| 动画关键帧数 | 4 | 12+ | grep @keyframes index.css |
| 主题数 | 1 | 3 | 设置 → 主题切换 |
| Open Graph 标签 | 无 | 完整 | opengraph.xyz 检测 |
| 首页加载时间 (3G) | 3-5s | <2s | WebPageTest |
| SEO meta tags | 仅 title | 完整 + 百度验证 | 查看页面源码 |
| 术数覆盖数 | 4 种 | 6 种 | 功能导航栏计数 |

— 全文完 —